Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

(zwana w skrócie SIWZ)

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

na

Budowę drogi gminnej Unieszewo-Barwiny realizowanej w ramach projektu p.n.: „Utworzenie strefy przedsiębiorczości w Barwinach wraz z budową infrastruktury drogowej i wodno-kanalizacyjnej”.

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Gietrzwałd

adres: 11-036 Gietrzwałd, ul. Olsztyńska 2

pow. olsztyński, woj. warmińsko-mazurskie

tel. /089/ 524-19-00, fax /089/ 524-19-25,

REGON: 510742965   NIP 739-10-12-808

Zatwierdzam:

Wójt Gminy Gietrzwałd

Mieczysław Ziółkowski

Gietrzwałd, dnia 24.11.2011 r.

Znak sprawy: ZPI-ZP.271.39.2011

1.	Nazwa i adres Zamawiającego

1)	Zamawiającym jest Gmina Gietrzwałd, reprezentowana przez Wójta Gminy.

2)	adres: 11-036 Gietrzwałd, Gietrzwałd, ul. Olsztyńska 2, woj. warmińsko-mazurskie.

2.	Postanowienia ogólne

1)	Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwanej w dalszej treści SIWZ Ustawą oraz przepisów wykonawczych wydanych do Ustawy.

Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy.

2)	Ogłoszenie o przetargu opublikowano:

-	w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 24.11.2011 r. pod Nr 395264-2011

-	w siedzibie Zamawiającego,

na stronie internetowej Zamawiającego - www.bip.warmia.mazury.pl/gietrzwald_gmina_wiejska

3)	Oferta powinna obejmować całość zamówienia - nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.

4)	Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

Przedłożone oferty muszą być zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentach przetargowych.

5)	Zamawiający nie przewiduje udzielanie w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy.

6)	Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich bez względu na uwarunkowania Wykonawcy.

7)	Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

8)	Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

9)	Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

10)	Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

11)	Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

3.	Opis przedmiotu zamówienia

1)	Nazwa zamówienia: Budowa drogi gminnej Unieszewo-Barwiny realizowana w ramach projektu p.n.: „Utworzenie strefy przedsiębiorczości w Barwinach wraz z budową infrastruktury drogowej i wodno-kanalizacyjnej”.

2)	Wielkość i zakres przedmiotu zamówienia:

A)	budowa drogi na odcinku Unieszewo-Barwiny o dł. 3,148 km i nawierzchni bitumicznej dla ruchu KR2 o szer. 5,50 m i konstrukcji:

a)	warstwa odsączająca grubości 20 cm z piasku o współczynniku wodoprzepuszczalności

k >  8m. na dobę;

b)	dolna warstwa podbudowy grubości 20 cm z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie;

c)	górna warstwa podbudowy grubości 10 cm z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie;

d)	warstwa wiążąca grubości 6 cm z betonu asfaltowego dla KR2;

e)	spryskanie emulsją szybkorozpadową;

f)	warstwa ścieralna grubości 6 cm z betonu asfaltowego dla KR2;

g)	pobocze gruntowe szer. 0,75 m;

h)	ustawienie barier energochłonnych o łącznej dł. 213 m na odcinkach w sąsiedztwie rozlewiska po obu stronach drogi oraz przy wysokiej skarpie w miejscu widokowym po lewej stronie drogi.

B)	odnowa na istniejącej nawierzchni w m. Unieszewo o dł. 0,640 km i konstrukcji:

a)	dolna warstwa podbudowy grubości 20 cm z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie - poszerzenie 1,5 m;

b)	górna warstwa podbudowy grubości 10 cm z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie – poszerzenie 1,5 m;

c)	warstwa wiążąca grubości 6 cm z betonu asfaltowego dla KR2;

d)	spryskanie emulsją szybkorozpadową;

e)	warstwa ścieralna grubości 4 cm z betonu asfaltowego dla KR2.

C)	Odwodnienie:

zaprojektowano spadki podłużne i poprzeczne zapewniające prawidłowe odprowadzenie powierzchniowe wód opadowych z nawierzchni jezdni na pobocza gruntowe, lokalnie płytkie rowy przydrożne a w miejscach narażonych na rozmycie pobocza – korytka ściekowe betonowe na ławie betonowej i podsypce cementowo-piaskowej, remont przepustów.

3)	Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki:

a)	Załącznik 1 – Projekt budowlany;

b)	Załącznik 2 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych;

c)	Załącznik 3 - Przedmiar robót.

4)	Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia obsługi geodezyjnej wraz z wykonaniem dokumentacji geodezyjnej powykonawczej w 4 egz.

5)	Wykonawca może powierzyć część zamówienia podwykonawcom.

6)	Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty (materiały i robociznę) wynosi 3 lata od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.

7)	Przedmiot zamówienia posiada kod CPV: 45.23.31.20-6 - Roboty w zakresie budowy dróg.

8)	Zamówienie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 1 – „Przedsiębiorczość”, Działanie 1.1 – „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.10 – „Przygotowanie stref przedsiębiorczości”, umowa nr UDA-RPWM.01.01.10-28-007/10-00 z dnia 27.10.2010r.

4.	Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia: data zakończenia – 17.09.2012 r. Do tego dnia Wykonawca zobowiązany jest wykonać cały zakres robót łącznie z podpisaniem protokołu odbioru końcowego robót oraz wykonaniem dokumentacji geodezyjnej powykonawczej.

5.	Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy oraz spełniają warunki udziału określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące:

1)	posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek ich posiadania:

- nie precyzuje się tego warunku - działalność prowadzona na potrzeby przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień;

2)	posiadania wiedzy i doświadczenia:

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

- Wykonawca zobowiązany jest udokumentować należyte wykonanie, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 robót budowlanych polegających na wykonaniu przebudowy lub budowy drogi o nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o wartości co najmniej 2.000.000 zł każda. Ocena spełniania nastąpi wg formuły spełnia-nie spełnia na podstawie Oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz Wykazu robót budowlanych, zawierającego rodzaj, wartość, daty i miejsce wykonania oraz załączonego dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek ten muszą spełniać łącznie (przez jednego członka konsorcjum w całym zakresie i wartości – 2 roboty, bądź przez dwóch poprzez wykazanie po jednym wykonanym zadaniu o wymaganym zakresie i wartości).

3)	dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym: nie precyzuje się tego warunku.

4)	dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

- Wykonawca zobowiązany jest wykazać dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej. Ocena spełniania nastąpi wg formuły spełnia-nie spełnia na podstawie Oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz Wykazu osób i Oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

5)	sytuacji ekonomicznej i finansowej: nie precyzuje się tego warunku.

6)	Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

7)	Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

6.	Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy

1)	W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy, oprócz Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (w oparciu o załącznik nr 5 do SIWZ) należy przedłożyć:

a)	wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia (w oparciu o załącznik nr 6 do SIWZ), wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

b)	wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia (w oparciu o załącznik nr 7 do SIWZ), w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

c)	oświadczenie , że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

2)	W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

a)	oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (w oparciu o załącznik nr 5 do SIWZ);

b)	aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy - dokument powinien być złożony w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę;

c)	aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

d)	aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

e)	Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy, określonym w pkt 6.2. lit. a-d.

3)	Dokumenty podmiotów zagranicznych:

jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

a)	nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b)	nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

4)	Inne dokumenty:

a)	wstępny harmonogram rzeczowo-finansowy według wzoru stanowiącego załącznik nr 4.1. do SIWZ. Właściwy harmonogram rzeczowo-finansowy realizowanego zadania zostanie dopracowany z wybranym Wykonawcą.

b)	Pełnomocnictwo (w oryginale lub notarialnie potwierdzonej kopii) w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy sprawie zamówienia publicznego;

c)	dowód wpłacenia/wniesienia wadium;

d)	Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów przedkłada pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

7.	Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów

1)	Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. (Korespondencja) Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Dopuszcza się porozumiewanie za pomocą faksu (Nr 089-524-19-25) lub drogą elektroniczną (adres: inwestycje@gietrzwald.pl). W przypadku przesyłania Korespondencji faksem lub drogą elektroniczną każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt jej otrzymania. Oferty składa się w formie pisemnej. Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma, składane osobiście, w godzinach pracy, tj. w pn. od godz. 8.00 do 16.00, wt.-pt. od godz. 7.00 do 15.00.

2)	Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający prosi o przesyłanie treści pytań również w wersji elektronicznej na wyżej wymieniony adres.

3)	Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

4)	Pracownikami Zamawiającego uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są Agnieszka Kochanowska – w zakresie przedmiotu zamówienia i Radosław Malczyk – w zakresie stosowania Ustawy.

8.	Wymagania dotyczące wadium

1)	Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 33.000 zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące złotych).

2)	W zależności od woli Wykonawcy wadium można wnieść w jednej lub kilku następujących formach:

a)	w pieniądzu – wyłącznie przelewem na konto: Warmiński Bank Spółdzielczy Odział w Gietrzwałdzie 59 8857 1067 3001 0000 0143 0004 z dopiskiem:

„Wadium w przetargu na Budowę drogi gminnej Unieszewo – Barwiny realizowanej w ramach projektu p.n.: „Utworzenie strefy przedsiębiorczości w Barwinach wraz z budową infrastruktury drogowej i wodno-kanalizacyjnej”;

b)	poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

c)	gwarancjach bankowych;

d)	gwarancjach ubezpieczeniowych;

e)	poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42 poz. 275).

3)	W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej należy dokonać przelewu na wymieniony rachunek bankowy, za moment wniesienia uznaje się moment uznania rachunku Zamawiającego.

4)	Potwierdzeniem formy pieniężnej wniesienia wadium będzie załączona do oferty kopia przelewu z potwierdzeniem dokonanego przelewu i poświadczeniem „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę lub oryginał przelewu.

W pozostałych przypadkach wymagane jest włożenie oryginału dokumentu, o którym mowa w pkt 2 lit. b)-e) do oferty. Dokumenty te muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą.

5)	Zwrot wadium nastąpi w trybie art. 46 Ustawy.

9.	Opis sposobu przygotowania ofert

1)	Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści.

2)	Oferta winna być sporządzona na lub w oparciu o formularz oferty (załącznik nr 4) zgodnie z wymaganiami zawartymi w niniejszej SIWZ oraz załącznikami wchodzącymi w jej skład i zawierać wymagane dokumenty zgodnie z pkt 6.

3)	Oferta i wszystkie załączniki do oferty powinny być podpisane przez Wykonawcę.

W przypadku, gdy ofertę i załączniki do oferty podpisuje inna osoba niż uprawniona do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z odpisem z właściwego rejestru lub z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej należy dołączyć pełnomocnictwo.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty należy dołączyć dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa Pełnomocnikowi do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia. Każdy z partnerów konsorcjum składa oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 Ustawy). Kopie dokumentów dotyczących wykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (zgodnie z § 6 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane – Dz. U. Nr 226 poz. 1817). Dokumenty wspólne podpisują wszyscy członkowie konsorcjum lub pełnomocnik w imieniu całego konsorcjum.

Wszyscy partnerzy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy zgodnie z jej postanowieniami.

4)	Zaleca się aby oferty składać w nieprzejrzystych, zamkniętych kopertach, zewnętrznych i wewnętrznych. Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana do:

Wójta Gminy Gietrzwałd

adres: 11-036 Gietrzwałd, ul. Olsztyńska 2

oraz zaopatrzona napisem:

Oferta na Budowę drogi gminnej Unieszewo-Barwiny realizowanej w ramach projektu p.n.: „Utworzenie strefy przedsiębiorczości w Barwinach wraz z budową infrastruktury drogowej i wodno-kanalizacyjnej”

Nie otwierać przed dniem 09.12.2011 r. godz. 12.30.

5)	Koperta wewnętrzna powinna być zaadresowana i opisana w sposób jak wyżej a ponadto powinna być opatrzona nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy aby w przypadku opóźnienia można było odesłać do nadawcy w stanie nienaruszonym.

6)	Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. W takim przypadku Wykonawca prześle do Zamawiającego pisemne powiadomienie, przed upływem terminu składania ofert, o zmianie lub wycofaniu oferty. Pismo powinno być przygotowane, opieczętowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami ppkt 4) oraz dodatkowo określeniami „ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY”.

7)	Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.), które Wykonawca zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane, powinny być oddzielone od pozostałej części oferty. Wykonawca w szczególności nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie (art. 8 ust. 3 Ustawy).

10.	Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1)	Oferty lub ich zmiany należy składać w Urzędzie Gminy w Gietrzwałdzie pok. nr 6 (sekretariat) lub nadsyłać na adres: 11 - 036 Gietrzwałd, ul. Olsztyńska 2, w terminie do dnia 09.12.2011 r. godz. 12.00.

2)	Oferty otrzymane po terminie określonym w podpunkcie 1) nie zostaną otwarte i będą niezwłocznie zwrócone Wykonawcom.

3)	Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.12.2011r. o godz. 12.30. w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej.

4)	Otwarcie ofert jest jawne.

5)	Bezpośrednio przed otwarciem ofert zostanie podana kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

6)	Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, warunków płatności zawartych w ofertach.

7)	W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny na otwarciu ofert, Zamawiający na jego wniosek przekaże informacje z otwarcia ofert.

8)	W przypadku, jeśli Wykonawca zechce zapoznać się ze złożonymi ofertami powinien zwrócić się z pisemnym wnioskiem do Zamawiającego, który wyznaczy miejsce i termin okazania ofert.

11.	Opis sposobu obliczania ceny oferty

1)	Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu zamówienia określonego w pkt 3 SIWZ, podając ją w zapisie liczbowym z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i słownie.

2)	Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją zamówienia, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. Zaleca się, aby Wykonawcy sprawdzili miejsce budowy w celu zapoznania się z warunkami wykonania zamówienia, które mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty. Koszty takiej wizji poniesie Wykonawca.

3)	Podstawę i punkt odniesienia do wyceny przedmiotu zamówienia stanowi projekt budowlany, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót a także przedmiar robót w zakresie wykonania przepustów i barier energochłonnych (nie zostały szczegółowo opisane w projekcie). W pozostałym zakresie przedmiar robót ze względu na wynagrodzenie ryczałtowe ma charakter pomocniczy (jako dokument dodatkowy).

4)	Zaoferowana cena brutto (podatek VAT 23%) ma charakter ryczałtu obowiązującego do końca realizacji zakresu rzeczowego zadania objętego zamówieniem. Proponowaną cenę należy przedstawić w formularzu oferty przetargowej oraz w załączniku Wstępny harmonogram rzeczowo-finansowy w treści zgodnym z załącznikiem do formularza oferty (zał. 4.1.).

5)	Wybrany w przetargu Wykonawca, przed podpisaniem umowy będzie zobowiązany przedłożyć kosztorys ofertowy szczegółowy, na podstawie którego została ustalona cena ofertowa zadania.

6)	Jeżeli złożona oferta powodować będzie powstanie obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do oferowanej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

12.	Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

1)	Kryteria oceny ofert:

cena – 100 %.

2)	Zamawiający poprawi w ofercie:

a)	oczywiste omyłki pisarskie,

b)	oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

c)	inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

3)	Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

a)	jest niezgodna z ustawą,

b)	jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem ppkt 2) lit. c),

c)	jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

d)	zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

e)	została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

f)	zawiera błędy w obliczaniu ceny,

g)	Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w ppkt 2) lit. c),

h)	jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

13.	Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1)	Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

a)	wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty a także punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert,

b)	Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

c)	Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

d)	terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

2)	W przypadku, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy lub nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zajdą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 Ustawy.

14.	Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1)	Na podstawie art. 147 ust. 1 i 2 Ustawy Zamawiający wymaga aby Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana wniósł - przed podpisaniem umowy, zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 6 % ceny ofertowej brutto.

2)	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w formach wymienionych w art. 148 ust. 1 Ustawy.

3)	Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 Ustawy.

4)	Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Warmiński Bank Spółdzielczy Oddział w Gietrzwałdzie Nr 59 8857 1067-3001 0000 0143 0004, z podaniem tytułu:

„zabezpieczenie należytego wykonania umowy – Budowa drogi gminnej Unieszewo-Barwiny realizowanej w ramach projektu p.n.: „Utworzenie strefy przedsiębiorczości w Barwinach wraz z budową infrastruktury drogowej i wodno-kanalizacyjnej”.

5)	W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, za zgodą Wykonawcy, kwota wadium może zostać zaliczona na poczet zabezpieczenia.

6)	Zamawiający zwróci kwotę stanowiąca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

7)	Kwotę stanowiącą 30% wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

8)	Kwota, o której mowa w pkt 7 zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

9)	W przypadku, gdyby zabezpieczenie należytego wykonania umowy miało inną formę niż pieniądz, wówczas Wykonawca, przed upływem 30 dni od wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane przedstawi nowy dokument zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowiący 30% wartości dotychczasowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (o ile dotychczasowy dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszającej wartość tego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, po przedstawieniu przez Wykonawcę wystawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, protokółu odbioru końcowego).

15.	Ogólne warunki umowy

1)	Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania inwestycyjnego w zakresie określonym w pkt 3 SIWZ.

2)	Wykonawca zobowiązany jest do:

a)	wykonania przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. jedn. Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.), okazania, na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu;

b)	zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji;

c)	jako wytwarzający odpady – do przestrzegania przepisów prawnych wynikających

z następujących ustaw:

-	Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U.08. Nr 25, poz. 150

z późn. zm.);

-	Ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (t. j. Dz. U.10. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.);

powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

d)	ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p. poż.

i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami;

e)	ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

f)	ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów;

g)	zabezpieczenia instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót;

h)	dbania o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych;

i)	uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji;

j)	usunięcia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia;

k)	wykonania dokumentacji odbiorowej;

l)	zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego.

3)	Zamawiający zobowiązuje się do powołania komisji odbiorowej i dokonania czynności odbiorowych w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego przez Wykonawcę.

4)	Wynagrodzenie Wykonawcy:

a)	obowiązuje wynagrodzenie w formie ryczałtu;

b)	cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy i będzie niezmienna do końca realizacji przedmiotu umowy (z wyjątkami określonymi w pkt Zmiana umowy).

5)	Warunki płatności:

a)	z wybranym Wykonawcą zostanie dopracowany harmonogram rzeczowo-finansowy realizowanego zamówienia w oparciu o wstępny harmonogram złożony do oferty.

b)	rozliczenie przedmiotu zamówienia nastąpi czterema fakturami w okresach kwartalnych. Szczegółowe zestawienie robót do fakturowania zostanie opracowane z wybranym Wykonawcą.

6)	Wykonawca może zlecić podwykonawcom część zamówienia (zgodnie z informacją zawartą

w ofercie).

7)	Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy z podwykonawcami.

8)	W terminie 14 dni przed planowanym dniem zawarcia umowy z podwykonawcami Wykonawca zobowiązany jest przedstawić do zatwierdzenia Zamawiającemu projekt umowy z podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w projekcie umowy.

9)	Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu projektu umowy z podwykonawcą nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

10)	Za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy Zamawiający może naliczyć wykonawcy karę umowną w wysokości 0,3% wartości wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki.

11)	Z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy, Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto.

12)	Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody.

13)	W przypadku zwłoki w zapłacie faktury Wykonawca może żądać od Zamawiającego odsetek ustawowych.

14)	Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady wygasają po upływie okresu gwarancji określonego przez Wykonawcę w ofercie.

15)	Zmiana umowy:

I.	Dopuszczalne zmiany postanowień umowy:

1.	Zmiany harmonogramu rzeczowo - finansowego inwestycji w związku ze zmianą terminu wykonania robót lub wprowadzeniem zmian w przerobie robót przypadających na poszczególne okresy rozliczeniowe.

2.	Zmiana sposobu wykonania przedmiotu umowy, na skutek zmian technologicznych, spowodowanych w szczególności:

a)	niedostępnością na rynku materiałów wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów,

b)	pojawieniem się na rynku materiałów nowszej generacji, pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji zamówienia lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy lub umożliwiających uzyskanie lepszej jakości robót,

c)	pojawieniem się nowszej technologii wykonania robót, pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy.

3.	Zmiana podyktowana koniecznością wykonania robót zamiennych, niewykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia lub rezygnacji z części robót, jeżeli będzie to niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy i uzyskania założonego efektu rzeczowego.

4.	Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

5.	Zmiana osób wymienionych w umowie po każdej ze stron a także zmiana danych podmiotowych wykonawcy.

6.	Zmiana przepisów prawnych, które skutkują zmianą wydanych dla realizowanego przedsięwzięcia decyzji administracyjnych.

II.	Warunki zmian:

1.	pisemny wniosek wykonawcy lub zamawiającego wraz z uzasadnieniem (np. prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, obniżenie kosztów, zapewnienie optymalnych parametrów technicznych i jakościowych robót i prac),

2.	zgoda obu stron umowy,

3.	sporządzenie aneksu do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

16.	Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

Zgodnie z art. 180 Ustawy wobec czynności Zamawiającego podjętych niezgodnie z Ustawą w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy, Wykonawcy przysługuje odwołanie.

W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

1)	opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

2)	wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

3)	odrzucenia oferty odwołującego.

Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane  sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy (faksem lub pocztą elektroniczną) albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób (pisemnie).

Odwołanie wobec innych czynności wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Zastosowanie ma art. 27 ust. 2.

Pozostałe informacje na ten temat znajdują się w rozdziale 2 (art. 180 – 198) ustawy Prawo zamówień publicznych.

Spis załączników

Nr 1 - 	Projekt budowlany

Nr 2 - 	Szczegółowe Specyfikacje Techniczne

Nr 3 -	Przedmiar

Nr 4 - 	Formularz oferty

Nr 4.1.	Zestawienie kosztów

Nr 5 - 	Oświadczenia Wykonawcy

Nr 6 -	Wykaz wykonanych robót

Nr 7 - 	Wykaz osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia

Załącznik nr 4

(pieczęć Wykonawcy)

OFERTA PRZETARGOWA

Zamawiający:		Gmina Gietrzwałd

reprezentowana przez Wójta Gminy

11-036 Gietrzwałd, ul. Olsztyńska 2

1.	Dane Wykonawcy (Wykonawców) ……………………….…….……………….....………….

………………………………………………………………………….………………………

……………………………………………………………………………………….…………

/imię i nazwisko lub nazwa (firma) adres./

REGON: ………………..…...…....……… NIP: …................………………………………...

Nr telefonu: ...............................................; Nr faxu: .................................................................

2.	Dane pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania Wykonawcy)*): ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........................................................

.................................................................................................................................................

*) w przypadku gdy do reprezentowania Wykonawcy został ustanowiony Pełnomocnik.

3.	Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Budowę drogi gminnej Unieszewo-Barwiny realizowanej w ramach projektu p.n.: „Utworzenie strefy przedsiębiorczości w Barwinach wraz z budową infrastruktury drogowej i wodno-kanalizacyjnej” składamy niniejszą ofertę:

1)	Zobowiązujemy się zrealizować zamówienie publiczne zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) za cenę ofertową:

wartość brutto: ………………………………………………………….

(słownie:.................................................................................................................................)

Cena zawiera podatek VAT 23 %

Wstępny harmonogram rzeczowo-finansowy zawiera załącznik nr …….. do niniejszej oferty.

2)	Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie do 17.09.2012 r.

3)	Na powyższe roboty i materiały udzielamy gwarancji jakości na okres …….……....lat.

4)	Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone w SIWZ.

5)	Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia:

………..……………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………

4.	Deklarujemy wpłacenie  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy w wymaganej wysokości w formie ....................................................................................................................

5.	Wadium w kwocie ….................................. zł zostało wniesione w dniu….......................... w formie ….....................................................................................................................................

6.	Oświadczamy, że

a)	zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w SIWZ i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń;

b)	uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia;

c)	akceptujemy ogólne warunki umowy określone w SIWZ i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych warunkach w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;

d)	uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

7.	Dokumenty wymienione na stronach od ….. do …... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być udostępnione osobom trzecim.

.................................................				  .……..................................................

Miejscowość, data								Podpis czytelny lub podpis i pieczęć imienna

Do oferty dołączono następujące dokumenty:

(numerowany wykaz załączników wraz z tytułami)

1/.................................................................................................................................................

2/.................................................................................................................................................

3/.................................................................................................................................................

4/.................................................................................................................................................

5/.................................................................................................................................................

6/.................................................................................................................................................

7/.................................................................................................................................................

8/.................................................................................................................................................

9/……………………………………………………………………………………………….

U W A G A !

Wykonawcy występujący wspólnie (np. konsorcjum, spółka cywilna) w pkt. 1. wpisują dane wszystkich Wykonawców występujących wspólnie, natomiast w pozostałych pozycjach należy wpisać tylko dane Pełnomocnika występującego w imieniu uczestników występujących wspólnie.

Załącznik nr 4.1.

Nazwa i adres Wykonawcy ………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………. ………………………………………...

WSTĘPNY  HARMONOGRAM  RZECZOWO-FINANSOWY

zadania pn. Budowa drogi gminnej Unieszewo-Barwiny realizowana w ramach projektu p.n.: „Utworzenie strefy przedsiębiorczości w Barwinach wraz z budową infrastruktury drogowej i wodno-kanalizacyjnej”

| L.p. | kategoria | 2012 Kwartały |  |  |  | Wartość razem (z VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | zł |
| 1. | Roboty przygotowawcze |  |  |  |  |  |
| 2. | Roboty ziemne |  |  |  |  |  |
| 3. | Nawierzchnia |  |  |  |  |  |
| 4. | Pobocza |  |  |  |  |  |
| 5. | Korytka ściekowe |  |  |  |  |  |
| 6. | Przepusty 80 |  |  |  |  |  |
| 7. | Przepusty 60 |  |  |  |  |  |
| 8. | Bariery energochłonne |  |  |  |  |  |
| Ogółem suma wierszy |  |  |  |  |  |  |

...................................    		……………...........................................

/miejscowość i data/		    /podpis czytelny lub podpis i pieczęć imienna/

Załącznik nr 5

Nazwa i adres Wykonawcy...........................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Zamawiający:	Gmina Gietrzwałd

Przedmiot zamówienia:	Budowa drogi gminnej Unieszewo-Barwiny realizowana w ramach projektu p.n.: „Utworzenie strefy przedsiębiorczości w Barwinach wraz z budową infrastruktury drogowej i wodno-kanalizacyjnej”

OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia nas z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

...................................    	………….................................................   /miejscowość i data/	          / podpis czytelny lub podpis i pieczęć imienna /

OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu tj.

  - posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,

  - posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie;

  - dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

  - znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

...................................    	……………........................................... /miejscowość i data/	      / podpis czytelny lub podpis i pieczęć imienna /

Załącznik nr  6

Nazwa i adres Wykonawcy...........................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Zamawiający:	Gmina Gietrzwałd

Przedmiot zamówienia:	Budowa drogi gminnej Unieszewo-Barwiny realizowana w ramach projektu p.n.: „Utworzenie strefy przedsiębiorczości w Barwinach wraz z budową infrastruktury drogowej i wodno-kanalizacyjnej”.

Wykaz robót budowlanych

w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia (wykonania co najmniej 2 robót budowlanych polegających na przebudowie lub budowie drogi o nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o wartości co najmniej 2.000.000 zł każda) wykonanych przez Wykonawcę w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie

| Nazwa zadania inwestycyjnego, opis robót, | Wartość zadania (brutto) zł | Czas trwania zadania początek - koniec | Nazwa zleceniodawcy |
| --- | --- | --- | --- |

.................................................			       .……..........................................................

miejscowość, data							/podpis czytelny lub podpis i pieczęć imienna/

Załącznik nr  7

Nazwa i adres Wykonawcy...........................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Zamawiający:	Gmina Gietrzwałd

Przedmiot zamówienia:	Budowa drogi gminnej Unieszewo-Barwiny realizowana w ramach projektu p.n.: „Utworzenie strefy przedsiębiorczości w Barwinach wraz z budową infrastruktury drogowej i wodno-kanalizacyjnej”

Wykaz osób,

które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

| Nazwisko i imię | Planowany zakres wykonywanych czynności | Opis posiadanych uprawnień, kwalifikacji, wykształcenia | Doświadczenie zawodowe | Podstawa do dysponowania osobą |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kierownik budowy |  |  |  |

Uwaga!

Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował osobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych osób na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

.................................................			.……..........................................................

Miejscowość, data						Podpis czytelny lub podpis i pieczęć imienna